Julkaisusuunnitelma:

1. Julkaisupäivä: Pe 6.11.2015.
Nimi: RELEASE_0.1
Tarkoitus: Pohja sprintin 1 työskentelylle.
Sisältö: Eclipsen Dynamic Web project, jossa mukana: Maven Spring ja MySQL tietokanta. Tietokannan nimi ”asterix,” ja JPA luokat huolehtivat taulujen rakenteesta. Jenkins käytössä.
2. Julkaisupäivä: Pe 13.11.2015
Nimi: RELEASE_0.2
Sisältö: Sprintin 1 lopputulos.
Torstai: Varmistetaan sprintin päivittäistapaamisessa, että ollaan aikataulussa ja selvitetään mahdolliset ongelmat. Käydään läpi sprintille 1 tehdyt suunnitelmat ja vahvistetaan vielä mitä seuraavan päivän releaseen tulee mukaan. Testataan kehitystyön ohessa torstaina kääntyykö buildi.
Perjantai: Suunnitellaan releasen tekoa. Yhdistetään tiimin jäsenten branchit master branchiin (ne osat jotka ovat valmiit ja halutaan mukaan). Tehdään release candidate branch (nimetään git tag RELEASE_0.X_RC. Korjataan löydetyt virheet. Tehdään varsinainen release.
3. Julkaisupäivä: Pe 20.11.2015
Nimi: RELEASE_0.3
Sisältö: Sprintin 2 lopputulos.
Torstai: Varmistetaan sprintin päivittäistapaamisessa, että ollaan aikataulussa ja selvitetään mahdolliset ongelmat. Käydään läpi sprintille 1 tehdyt suunnitelmat ja vahvistetaan vielä mitä seuraavan päivän releaseen tulee mukaan. Testataan kehitystyön ohessa torstaina kääntyykö buildi.

Perjantai: Suunnitellaan releasen tekoa. Yhdistetään tiimin jäsenten branchit master branchiin (ne osat jotka ovat valmiit ja halutaan mukaan). Tehdään release candidate branch (nimetään git tag RELEASE_0.X_RC. Korjataan löydetyt virheet. Tehdään varsinainen release.

Kaikille julkaisupäiville yhteiset Git-komennot (korvaa X versionumerolla):
Luodaan branch julkaisua varten:
git branch RELEASE_0.X_branch
git push origin RELEASE_0.X_branch
git co RELEASE_0.X_branch
Merkitään aluksi tagilla release candidateksi (RC):
git tag RELEASE_0.X_RC
git push --tags
Kun kaikki on varmistuttu olevan suunittelman mukaisia ja toimivan virheettömäksi,
vaihdetaan tag:
git commit -a -m "versio muutettu"
git tag RELEASE_0.X
git push --tags
Näin tagin perusteella voidaan tutkia, onko branch merkattu julkaisuvalmiiksi (ja sprintissä 2 valmis ”toimitettavaksi” asiakkaalle).

Lopuksi yhdistetään branch masteriin:
git co master
git merge RELEASE_0.X
git push